HISTORIAS DE USUARIO

Sistema de Gestión de Viajes – Transportes ReySil

Versión 1.0 | Basado en Funcional v1.2 | Abril 2026

| Total de historias: | 25 |
| --- | --- |
| Total de puntos: | 94 puntos de historia |
| Sprints estimados: | 4.7 sprints (velocidad 20 pts/sprint) |
| Fecha: | 8 de Abril 2026 |

# Índice de Historias

| ID | Título | Módulo | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-AUTH-001 | Login de usuario | Autenticación | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-AUTH-002 | Recuperación de contraseña | Autenticación | Alta | 2 | Pendiente |
| HU-ADMIN-001 | ABM de Clientes | Administración | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-ADMIN-002 | ABM de Choferes | Administración | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-CLI-001 | Solicitud de viaje tipo Reparto (vista formulario) | Portal Cliente | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-CLI-002 | Solicitud de viaje tipo Reparto (vista grilla) | Portal Cliente | Alta | 8 | Pendiente |
| HU-CLI-003 | Solicitud de viaje tipo Contenedor | Portal Cliente | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-CLI-004 | Seguimiento de viajes activos | Portal Cliente | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-CLI-005 | Historial de viajes finalizados | Portal Cliente | Media | 2 | Pendiente |
| HU-OPE-001 | Panel de viajes – Vista Pendientes | Panel Operadores | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-OPE-002 | Asignación de chofer y patente para Reparto | Panel Operadores | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-OPE-003 | Asignación de chofer y patente para Contenedores | Panel Operadores | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-OPE-004 | Reasignación de chofer – Estado Chofer Asignado | Panel Operadores | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-OPE-005 | Vista En Curso y Finalizadas | Panel Operadores | Alta | 2 | Pendiente |
| HU-OPE-006 | Panel de Remitos | Panel Operadores | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-OPE-007 | Panel Resumen de Toneladas por Camión | Panel Operadores | Media | 3 | Pendiente |
| HU-OPE-008 | Módulo de Reportes | Panel Operadores | Media | 3 | Pendiente |
| HU-CHO-001 | Ver viajes asignados del día | App Chofer | Alta | 2 | Pendiente |
| HU-CHO-002 | Registro del turno diario | App Chofer | Alta | 3 | Pendiente |
| HU-CHO-003 | Registro de datos por viaje | App Chofer | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-CHO-004 | Fotografiar y subir remito | App Chofer | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-CHO-005 | Inspección del camión al inicio del turno | App Chofer | Alta | 8 | Pendiente |
| HU-CHO-006 | Generar PDF de inspección del camión | App Chofer | Alta | 5 | Pendiente |
| HU-NOT-001 | Notificación email: Chofer y patente asignados | Notificaciones | Alta | 2 | Pendiente |
| HU-NOT-002 | Notificación email: Remito subido | Notificaciones | Alta | 3 | Pendiente |

# Módulo: Autenticación

Total: 2 historias | 5 puntos

| HU-AUTH-001 – Login de usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario del sistema (cliente, operador, chofer o administrador), quiero ingresar con mi email y contraseña, para acceder al sistema con mis permisos correspondientes. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ El sistema acepta email y contraseña válidos y redirige al panel correspondiente según el rol - ☐ Si las credenciales son inválidas, muestra un mensaje de error claro sin revelar cuál campo es incorrecto - ☐ Después de 5 intentos fallidos consecutivos, el acceso queda bloqueado por 15 minutos - ☐ La sesión expira automáticamente después de 8 horas de inactividad Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Autenticación | Deps: Ninguna |
| 📝 Nota técnica: JWT para web y app móvil. Roles: CLIENTE, OPERADOR, CHOFER, ADMIN. |  |  |  |

| HU-AUTH-002 – Recuperación de contraseña |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña olvidada via email, para poder volver a acceder a mi cuenta. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ El sistema envía un email con un link de reset válido por 1 hora - ☐ El link expira y muestra mensaje apropiado si se usa después de 1 hora - ☐ Al usar el link, el usuario puede definir una nueva contraseña con confirmación - ☐ El link solo puede usarse una vez Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 2 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Autenticación | Deps: HU-AUTH-001 |

Subtotal del módulo: 5 puntos

# Módulo: Administración

Total: 2 historias | 8 puntos

| HU-ADMIN-001 – ABM de Clientes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero dar de alta, modificar y dar de baja clientes en el sistema, para gestionar la base de datos de clientes activos. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo crear un cliente con: código, nombre, uno o más emails de acceso y depósitos preestablecidos - ☐ Puedo editar todos los datos de un cliente existente - ☐ Puedo dar de baja un cliente (baja lógica, no elimina datos históricos) - ☐ Un cliente puede tener múltiples emails de acceso; todos quedan asociados al mismo cliente - ☐ Los depósitos preestablecidos del cliente son gestionables (agregar, editar, eliminar) desde la misma pantalla - ☐ Al guardar, el sistema valida que el código y los emails sean únicos en el sistema Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 5 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Administración | Deps: HU-AUTH-001 |
| 📝 Nota técnica: Depósitos preestablecidos: estos valores son los que aparecen en el selector 'Depósito/Puerto' cuando el cliente carga un viaje. |  |  |  |

| HU-ADMIN-002 – ABM de Choferes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero dar de alta, modificar y dar de baja choferes en el sistema, para mantener actualizada la nómina de choferes disponibles para asignar viajes. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo crear un chofer con: código, DNI, nombre y apellido - ☐ Puedo editar todos los datos de un chofer existente - ☐ Puedo dar de baja un chofer (baja lógica) - ☐ El sistema genera automáticamente las credenciales de acceso a la app móvil para el chofer - ☐ El DNI y el código deben ser únicos en el sistema Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Administración | Deps: HU-AUTH-001 |
| 📝 Nota técnica: El chofer accede a la app móvil con email/contraseña generados en el alta. |  |  |  |

Subtotal del módulo: 8 puntos

# Módulo: Portal Cliente

Total: 5 historias | 23 puntos

| HU-CLI-001 – Solicitud de viaje tipo Reparto (vista formulario) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como cliente de ReySil, quiero solicitar un viaje de tipo Reparto completando un formulario, para registrar mis necesidades de transporte de mercadería sin llamar a ReySil. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ El formulario incluye los campos: Hoja de Ruta/Código, Fecha de Carga, Fecha de Entrega, Cód. Postal, Destino, Zona de Tarifa, Horario, Tipo de Camión, Toneladas, Kg's Netos, Peón, N° Pallet/Peligro, Depósito/Puerto, Comentarios - ☐ El campo Depósito/Puerto muestra la lista de depósitos preestablecidos para mi empresa, más la opción 'Otro' con texto libre - ☐ El cliente (empresa) se asocia automáticamente al email de login, sin necesidad de seleccionarlo - ☐ Al guardar, el viaje aparece en estado 'Pendiente' en el panel del operador - ☐ La fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de carga Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 5 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Portal Cliente | Deps: HU-AUTH-001,HU-ADMIN-001 |
| 📝 Nota técnica: La obligatoriedad de cada campo por cliente es configurable desde la administración. |  |  |  |

| HU-CLI-002 – Solicitud de viaje tipo Reparto (vista grilla) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como cliente de ReySil, quiero cargar múltiples repartos a la vez en una vista de grilla tipo Excel, para agilizar la carga cuando tengo muchos pedidos de transporte. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ La vista por defecto de la pantalla de Reparto es una grilla con todas las columnas de los campos del formulario - ☐ Puedo agregar filas a la grilla para cargar múltiples repartos en una sola sesión - ☐ Existe un botón visible para alternar entre vista grilla y vista formulario - ☐ Puedo editar directamente cada celda de la grilla - ☐ La validación de campos se realiza al intentar guardar; se muestran los errores en las celdas correspondientes - ☐ Al guardar, todos los repartos de la grilla se crean como solicitudes independientes en estado Pendiente Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 8 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Portal Cliente | Deps: HU-CLI-001 |
| 📝 Nota técnica: Componente de grilla editable (similar a AG Grid o React Spreadsheet). Considerar rendimiento con muchas filas. |  |  |  |

| HU-CLI-003 – Solicitud de viaje tipo Contenedor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como cliente de ReySil, quiero solicitar un viaje de tipo Contenedor con múltiples contenedores en una sola reserva, para organizar el transporte de mis contenedores de forma centralizada. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ El formulario incluye datos comunes de la reserva: Fecha del Viaje, Depósito, Orden, Mercadería, Despacho, Carga, Destino, Terminal, Devuelve en, Libre hasta, Comentario - ☐ Puedo agregar uno o más contenedores a la reserva, cada uno con número de contenedor y peso en kg - ☐ Al guardar, se genera un número de reserva único que agrupa todos los contenedores - ☐ Cada contenedor queda registrado como una sub-reserva independiente - ☐ No existe límite máximo de contenedores por reserva - ☐ Al menos un contenedor es obligatorio para guardar la reserva Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 5 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Portal Cliente | Deps: HU-AUTH-001,HU-ADMIN-001 |
| 📝 Nota técnica: Modelo de datos: Reserva (padre) → Contenedor/Viaje (hijo). El número de reserva debe ser visible en todo el sistema. |  |  |  |

| HU-CLI-004 – Seguimiento de viajes activos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como cliente de ReySil, quiero ver el estado actualizado de todos mis viajes activos, para saber en qué etapa está cada envío sin tener que llamar a ReySil. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Veo un listado con todos mis viajes en estado Pendiente, Chofer Asignado y En Curso - ☐ Para los viajes con chofer asignado, veo el nombre del chofer y la patente del camión - ☐ Al hacer clic en un viaje, se despliega el detalle completo del mismo - ☐ Los datos mostrados en el detalle incluyen toda la información de la solicitud más los datos reportados por el chofer - ☐ El listado está ordenado por fecha descendente por defecto Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Portal Cliente | Deps: HU-CLI-001,HU-CLI-003 |

| HU-CLI-005 – Historial de viajes finalizados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como cliente de ReySil, quiero acceder al historial completo de mis viajes finalizados, para consultar los datos de entregas anteriores cuando los necesite. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Veo un listado paginado de todos mis viajes finalizados - ☐ Puedo filtrar por rango de fechas - ☐ Al seleccionar un viaje, veo todos los datos incluyendo las fotos del remito - ☐ El historial muestra al menos los últimos 12 meses de datos Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 2 pts | Prioridad: Media | Módulo: Portal Cliente | Deps: HU-CLI-004 |

Subtotal del módulo: 23 puntos

# Módulo: Panel Operadores

Total: 8 historias | 25 puntos

| HU-OPE-001 – Panel de viajes – Vista Pendientes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero ver todos los viajes pendientes de asignación en un panel centralizado, para gestionar las solicitudes recibidas y asignarles chofer y patente. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Veo todas las solicitudes sin chofer ni patente asignados, de todos los clientes - ☐ Cada fila muestra: tipo de viaje, cliente, fecha, destino, y campos de asignación - ☐ Para viajes de Contenedor, se muestra un renglón por cada contenedor con el número de reserva padre visible - ☐ Puedo ordenar la tabla por patente - ☐ Puedo filtrar la tabla por chofer o por patente - ☐ El panel se actualiza automáticamente o tiene un botón de refresco Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-CLI-001,HU-CLI-003 |

| HU-OPE-002 – Asignación de chofer y patente para Reparto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero asignar un chofer y una patente a cada reparto y luego confirmar la asignación, para notificar al cliente y pasar el viaje al estado Chofer Asignado. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo seleccionar un chofer de la base de datos y escribir la patente para cada reparto en la pestaña Pendientes - ☐ Los repartos quedan en estado 'pendiente de confirmar' hasta que los confirmo individualmente - ☐ Existe un botón 'Reordenar' que ordena todas las filas de la pestaña por patente en forma ascendente - ☐ Existe un botón 'Confirmar' por cada reparto; al confirmar, el viaje pasa a estado 'Chofer Asignado' - ☐ Al confirmar, el sistema envía automáticamente un email al cliente con nombre del chofer y patente - ☐ Si confirmo varios repartos del mismo camión, cada uno genera su propio email al cliente Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 5 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-OPE-001 |
| 📝 Nota técnica: El botón Reordenar no guarda el orden; es solo una vista temporal para facilitar la asignación masiva. |  |  |  |

| HU-OPE-003 – Asignación de chofer y patente para Contenedores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero asignar chofer y patente a cada contenedor individual de una reserva, para gestionar de forma independiente el transporte de cada contenedor. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ En la pestaña Pendientes veo un renglón por cada contenedor con el número de reserva padre visible - ☐ Puedo asignar un chofer y una patente distinta a cada contenedor de una misma reserva - ☐ Al asignar, el sistema envía email al cliente con los datos del contenedor específico - ☐ Cada contenedor asignado pasa individualmente al estado 'Chofer Asignado' Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-OPE-001 |

| HU-OPE-004 – Reasignación de chofer – Estado Chofer Asignado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero reasignar el chofer o la patente de un viaje que está en estado Chofer Asignado, para corregir asignaciones antes de que el viaje sea iniciado por el chofer. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo reasignar chofer y/o patente en la pestaña 'Chofer Asignado' mientras el viaje no fue iniciado por el chofer - ☐ Al reasignar, el sistema envía automáticamente un nuevo email al cliente con los datos actualizados - ☐ Una vez que el chofer inicia el viaje desde la app, no es posible reasignar - ☐ La pestaña Chofer Asignado también permite ordenar por patente y filtrar por chofer/patente Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-OPE-002,HU-OPE-003 |

| HU-OPE-005 – Vista En Curso y Finalizadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero ver los viajes en curso y los ya finalizados con toda su información, para supervisar la operación en tiempo real y acceder a los datos históricos. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ La pestaña 'En Curso' muestra todos los viajes iniciados por los choferes con su último estado reportado - ☐ La pestaña 'Finalizadas' muestra todos los viajes completados con todos los datos del chofer e imágenes de remito - ☐ Puedo hacer clic en cualquier viaje para ver su detalle completo - ☐ El panel muestra al menos los datos: cliente, chofer, patente, destino, estado, fecha Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 2 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-OPE-002 |

| HU-OPE-006 – Panel de Remitos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero ver un panel con todos los remitos subidos por los choferes, para tener visibilidad de las entregas realizadas y controlar los remitos cuando sea necesario. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Veo un listado de todos los remitos subidos con: nombre del cliente, fecha, viaje asociado e imagen del remito - ☐ Puedo filtrar remitos por fecha y por cliente - ☐ Al seleccionar un remito puedo ver la imagen en tamaño completo - ☐ El remito incluye un indicador (en fases posteriores) de si pasó la validación automática OK/No-OK Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-OPE-005 |
| 📝 Nota técnica: En la fase inicial NO hay validación automática. El indicador se implementa en fase posterior. |  |  |  |

| HU-OPE-007 – Panel Resumen de Toneladas por Camión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero ver un resumen de toneladas por camión para una fecha específica, para planificar la logística del día y verificar la carga de cada vehículo. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo seleccionar una fecha en un selector de fecha - ☐ El sistema muestra una tabla con: Patente ¦ Chofer ¦ Total Toneladas del día - ☐ Si un mismo camión tiene múltiples repartos, la tabla muestra la suma acumulada de toneladas - ☐ La tabla solo incluye camiones con repartos asignados para la fecha seleccionada - ☐ Puedo exportar o imprimir la vista Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Media | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-OPE-002 |
| 📝 Nota técnica: Solo aplica para viajes de tipo Reparto (los de Contenedor no tienen toneladas). |  |  |  |

| HU-OPE-008 – Módulo de Reportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como operador de ReySil, quiero generar reportes de viajes por cliente y por chofer en un rango de fechas, para analizar la actividad y el desempeño de la operación. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo seleccionar un rango de fechas para el reporte - ☐ Puedo ver la cantidad de viajes por cliente en el rango seleccionado - ☐ Puedo ver la cantidad de viajes por chofer en el rango seleccionado - ☐ Los reportes pueden exportarse [PENDIENTE CONFIRMAR FORMATO con cliente] - ☐ Los datos están ordenados de mayor a menor cantidad de viajes Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Media | Módulo: Panel Operadores | Deps: HU-OPE-005 |
| 📝 Nota técnica: Confirmar con cliente los formatos de exportación (Excel, PDF, CSV). |  |  |  |

Subtotal del módulo: 25 puntos

# Módulo: App Chofer

Total: 6 historias | 28 puntos

| HU-CHO-001 – Ver viajes asignados del día |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como chofer de ReySil, quiero ver en la app todos los viajes que tengo asignados para hoy, para organizar mi jornada y saber qué entregas debo realizar. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Al ingresar a la app veo inmediatamente la lista de viajes del día ordenados por horario - ☐ Cada viaje muestra: cliente, destino, tipo de viaje y estado actual - ☐ Los viajes de días anteriores no aparecen en la vista principal (solo los del día en curso) - ☐ Hay un ícono visible de acceso rápido a WhatsApp de los administrativos de ReySil Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 2 pts | Prioridad: Alta | Módulo: App Chofer | Deps: HU-OPE-002 |
| 📝 Nota técnica: Deep link a WhatsApp con número preconfigurado de ReySil. |  |  |  |

| HU-CHO-002 – Registro del turno diario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como chofer de ReySil, quiero registrar los hitos de mi turno diario, para que ReySil tenga registro de mis horarios de inicio y fin de jornada. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo registrar: llegada al depósito ReySil, salida del depósito ReySil, llegada al depósito destino, y fin de turno - ☐ Cada registro captura automáticamente la fecha y hora del momento en que presiono el botón - ☐ Los datos del turno quedan asociados a mi usuario y a la fecha del día - ☐ La cantidad de viajes realizados en el día se registra automáticamente - ☐ Una vez registrado un hito, no puede modificarse desde la app Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: App Chofer | Deps: HU-CHO-001 |

| HU-CHO-003 – Registro de datos por viaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como chofer de ReySil, quiero registrar todos los datos de cada viaje que realizo, para que el cliente y los operadores tengan trazabilidad completa del estado de su entrega. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo registrar: hora de llegada a destino, hora de salida del cliente, carga peligrosa (Sí/No), pernoctada (Sí/No), Km 50%, Km 100% y comentarios - ☐ Si indico que hubo pernoctada, se habilita un campo de texto libre para indicar el lugar - ☐ Los datos quedan asociados al viaje seleccionado - ☐ Al registrar datos, el estado del viaje cambia a 'En Curso' en el sistema Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 5 pts | Prioridad: Alta | Módulo: App Chofer | Deps: HU-CHO-001 |

| HU-CHO-004 – Fotografiar y subir remito |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como chofer de ReySil, quiero fotografiar el remito firmado y subirlo desde la app, para dejar constancia digital de la entrega y notificar automáticamente al cliente. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Puedo tomar una foto del remito firmado usando la cámara del dispositivo - ☐ En el momento de subir la foto, el sistema envía automáticamente un email al cliente con la imagen adjunta - ☐ El archivo se almacena en Google Drive con el nombre: [Cliente]-[Fecha]-[Código Secuencial] - ☐ La foto queda visible en el panel del operador - ☐ Puedo subir una foto por viaje; si ya hay una, se me advierte antes de reemplazarla Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 5 pts | Prioridad: Alta | Módulo: App Chofer | Deps: HU-CHO-003 |
| 📝 Nota técnica: El trigger del email es el upload del chofer, NO la aprobación del operador. |  |  |  |

| HU-CHO-005 – Inspección del camión al inicio del turno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como chofer de ReySil, quiero completar la inspección del camión al inicio de mi turno, para registrar el estado del vehículo y cumplir con los requisitos de seguridad. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ La inspección presenta 5 secciones: Documentación, Estado del Vehículo, Seguridad del Personal, Seguridad del Vehículo, Kit Derrames y Otros - ☐ Cada ítem de cada sección se clasifica como Cumple o No Cumple - ☐ Puedo navegar entre secciones y volver atrás sin perder datos ya ingresados - ☐ Sección 1 (Documentación): ART, Seguro y Licencias, Cédula Verde, RUTA y VTV - ☐ Sección 2 (Estado del Vehículo): Cubiertas, Lonas, Luces, Elementos de Sujeción, Combustible/Aceite, Frenos, Limpieza - ☐ Sección 3 (Seguridad del Personal): Vestimenta, Zapatos, Casco, Guantes cuero, Guantes goma, Chaleco, Máscara, Botiquín - ☐ Sección 4 (Seguridad del Vehículo): Balizas, Linternas, Cuarta de remolque, Tacógrafo, Arrestallamas, Calzas, Alarma de retroceso - ☐ Sección 5 (Kit Derrames y Otros): Matafuego, Absorbente, Conos, Bolsas, Cintas, Pala antichispa, Placas, Ausencia de fugas, Hoja de seguridad Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 8 pts | Prioridad: Alta | Módulo: App Chofer | Deps: HU-CHO-001 |
| 📝 Nota técnica: Total: 4+7+8+7+9 = 35 ítems. Considerar scroll largo; evaluar paginación por sección. |  |  |  |

| HU-CHO-006 – Generar PDF de inspección del camión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como chofer de ReySil, quiero generar un PDF con el resultado de la inspección del camión, para tener un documento formal que acredite el estado del vehículo al inicio del turno. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ Al finalizar la inspección, existe un botón 'Generar PDF' - ☐ El PDF incluye: nombre del chofer, patente del camión, fecha/hora, y el resultado de todos los ítems de la inspección - ☐ El PDF se almacena automáticamente en Google Drive con nombre: [Patente]-[Fecha] - ☐ El PDF se puede visualizar desde la app antes de subir - ☐ Una vez generado, la inspección no puede modificarse Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 5 pts | Prioridad: Alta | Módulo: App Chofer | Deps: HU-CHO-005 |
| 📝 Nota técnica: Generación del PDF en el dispositivo o en el servidor. Evaluar según capacidad del dispositivo. |  |  |  |

Subtotal del módulo: 28 puntos

# Módulo: Notificaciones

Total: 2 historias | 5 puntos

| HU-NOT-001 – Notificación email: Chofer y patente asignados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como sistema, quiero enviar un email automático al cliente cuando se confirma un chofer y patente para su viaje, para que el cliente sepa quién y con qué camión se realizará su entrega. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ El email se envía automáticamente cuando el operador confirma la asignación - ☐ El email incluye: nombre del chofer, patente del camión, tipo de viaje, destino y fecha estimada - ☐ El email llega a todos los emails registrados para ese cliente - ☐ El subject del email es descriptivo: ej. 'ReySil – Chofer asignado para tu envío [Destino] – [Fecha]' - ☐ Si el chofer es reasignado, se envía un nuevo email con los datos actualizados Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 2 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Notificaciones | Deps: HU-OPE-002 |
| 📝 Nota técnica: Servicio de email: SMTP / SendGrid (a confirmar con cliente). |  |  |  |

| HU-NOT-002 – Notificación email: Remito subido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como sistema, quiero enviar un email automático al cliente en el momento en que el chofer sube el remito firmado, para notificar la confirmación de entrega inmediatamente con el comprobante adjunto. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación: - ☐ El email se envía en el momento exacto en que el chofer sube la foto del remito - ☐ El email incluye la imagen del remito como archivo adjunto - ☐ El email incluye: datos del viaje (cliente, destino, fecha, chofer, patente) - ☐ El email llega a todos los emails registrados para ese cliente - ☐ El subject: ej. 'ReySil – Confirmación de entrega [Destino] – [Fecha]' Definición de Listo: - ☐ Código desarrollado y revisado - ☐ Tests unitarios escritos y pasando - ☐ Pruebas de integración documentadas - ☐ Aprobado por el product owner |  |  |  |
| Estimación: 3 pts | Prioridad: Alta | Módulo: Notificaciones | Deps: HU-CHO-004 |
| 📝 Nota técnica: Este email NO espera validación del operador; se dispara directamente desde el upload del chofer. |  |  |  |

Subtotal del módulo: 5 puntos

# Resumen Final por Módulo

| Módulo | Cant. Historias | Total Puntos | Sprints Estimados |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | 2 | 5 | 0.3 |
| Administración | 2 | 8 | 0.4 |
| Portal Cliente | 5 | 23 | 1.1 |
| Panel Operadores | 8 | 25 | 1.3 |
| App Chofer | 6 | 28 | 1.4 |
| Notificaciones | 2 | 5 | 0.3 |
| TOTAL | 25 | 94 | 4.7 sprints |

— Fin del Documento de Historias de Usuario —